Zapytanie ofertowe nr G-241-66/18

na  wykonanie prac konserwacyjno – remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 14 listopada 2018 r.

- Informacje o Zamawiającym

Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

## 2.      Przedmiot zapytania ofertowego

2.1	Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych polegających na odnowieniu warstw zewnętrznych ścian w pomieszczeniach: C217, C223, A0027, A012, A533, A510, korytarzu parter seg. C, korytarzu IIp. seg. C oraz wymianie kasetonów sufitu podwieszanego w pom. nr C013 oraz C221

2.2	Zakres usługi obejmuje w pomieszczeniach korytarzy:

2.2.1. Transport mebli i wyposażenia w miejsce wskazane przez zamawiającego

2.2.2. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem okien, drzwi, posadzek, sufitów itp.

2.2.3.  Naprawa ubytków, rys, pęknięć

2.2.4. Gruntowanie podłoża oraz malowanie ścian farbą strukturalną (struktura tynku drobnoziarnistego - ziarno nie więcej niż 0,5 mm) w kolorze wskazanym przez zamawiającego

2.2.5. Prace porządkowe

2.3  Zakres usługi obejmuje w pomieszczeniach biurowych

2.3.1 Wyniesienie mebli i wyposażenia na korytarz

2.3.2 Zabezpieczenie posadzki, stolarki drzwiowej i okiennej, sufitów kasetonowych

2.3.3 Naprawa tynku (likwidacja rys, spękań ubytków)

2.3.4 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbę emulsyjną w kolorze wskazanym  przez zamawiającego (farba o podwyższonej odporności na zmywanie).

2.3.5 Prace porządkowo-czystościowe oraz wniesienie do pomieszczenia mebli i wyposażenia

2.4 Zakres usługi w pomieszczeniach C013 i C221

2.4.1  Zabezpieczenie wyposażenia pokoju, transport poziomy wyposażenia i mebli             (w razie potrzeby)

2.4.2 Demontaż istniejących kasetonów sufitowych

2.4.3  Montaż nowych kasetonów Rockwool Rockfon  Arctic 15/600/600

2.4.4 Zagospodarowanie odpadów i prace porządkowe

UWAGA: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac w zakresie zabezpieczenia placu budowy i realizacji robót zgodnie z zasadami BHP.

Pomieszczenia na parterze budynku mają wysokość ok. 3,50 m a pozostałe ok. 3,00 m.

3. Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania usługi 10 grudnia 2018r.

## 4.  Złożenie oferty

  - Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.

4.2 Ofertę należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 10:00 do pokoju  C403 (4 piętro segment C) lub przesłać mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl

4.3	Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Sławomir Bożuk, e-mail:                 og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 84.

## 5. Ocenianie ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

| Lp | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

## 6. Informacje dla oferentów

## 6.1. Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności wykonania zadania.

6.2.   Wykonawca na wykonane prace udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

6.3. Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym

6.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego oraz dokonanie wizji lokalnej.

6.5. Oględzin można dokonywać w dniach  15-16.10.2018r.  w godzinach 8.30 -14.30 kontakt do osoby odpowiedzialnej: Sławomir Bożuk tel. 85 665 65 84 
e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Rzuty pomieszczeń z wymiarami

Załącznik nr1

Nr postępowania przetargowego: G-241-…/18

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................	..................................................................

..................................................................	..................................................................

NIP:...........................................................	..................................................................

dane adresowe Wykonawcy

E-mail, na który należy kierować korespondencję .....................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta na wykonanie prac konserwacyjno - remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w zaproszeniu do składania oferty z dnia 14 listopada    2018 r.        Nr G-241-66/18

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto : …………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

1.Integralną częścią oferty są:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  - Pełnomocnictwa osoby(osób) podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów opisanych w pkt 1.1 to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione)

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia  i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

..........................................................	........................................................................................

/miejsce i data/                                         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/