
Załącznik nr 3 do swz G-222-2/20
Projekt umowy

Umowa Nr -073-………../20
Zawarta w dniu ................................................................. 2020 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:

· ................................................................. – Dyrektora 
a

......................................................................................................................................................................, ........................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

· ................................................................. - ...................................................................

Przedmiotem umowy, zgodnie z swz G-222-2/20 jest usługa naprawy dźwigów osobowych Eletec zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103. 
1.
Zakres czynności obejmuje:
•
ELETEC E-283 (nr UDT 3101060753)

- regenerację lub wymianę na nowe kół zdawczych 
- 6 szt.

- wymianę rolek kabiny (suwaków)
- 4 szt.

- wymianę krzywki drzwi kabinowych głównych 
- 1szt.

- wymianę falownika napędu drzwi kabinowych 
- 1 szt.

•
ELETEC E-284 (nr UDT 3101060752)

- regenerację lub wymianę na nowe kół zdawczych 
- 6 szt.

- wymianę rolek kabiny (suwaków) 
- 4 szt.

- wymianę krzywki drzwi kabinowych głównych 
- 1szt.

2.
W zakres usługi naprawy wchodzi:
-
demontaż kół, czyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń, weryfikacja stanu kół, wytypowanie kół do wymiany na fabrycznie nowe lub regeneracja koła (przez napawanie, szlifowanie, tulejowanie i inne konieczne prace), wymiana łożysk na fabrycznie nowe, montaż kompletnych kół, uruchomienie dźwigu (dźwigi po przeprowadzonym remoncie kół zdawczych muszą być kompletne i sprawne techniczne);

-
wymian pozostałych elementów wymienionych wyżej na fabrycznie nowe.

3.
Po wykonanej usłudze naprawy dźwigów Zamawiającemu dostarczyć należy:

-
kartę gwarancyjną na wykonane usługi (GWARANCJA: 12 miesięcy na koła oraz 24 miesiące na inne wymienione elementy),

-
protokół odbioru technicznego wystawiony przez Wykonawcę i zweryfikowany przez konserwatora Dźwigów Osobowych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

4.
Koła, łożyska oraz inne nie wymienione podzespoły kół przewidziane do wymiany, muszą być wymienione na fabrycznie nowe, znajdujące się w wykazie części zamiennych danego dźwigu zawartym w Dokumentacji Techniczno Ruchowej
5.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zamontowane elementy, w tym na zastosowane materiały i podzespoły na warunkach określonych poniżej:
-
gwarancja obejmuje zakres wykonanych prac,

-
gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy na koła oraz 24 miesiące na pozostałe wymienione elementy licząc od daty uruchomienia urządzenia.
1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1 i 1a do SWZ G-222-2/2020.
2. Przedmiot umowy zlokalizowany jest w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103. 
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem maksymalnej możliwej staranności oraz 
w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, 
a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, w sposób zapewniający zachowanie warunków posiadanej gwarancji.

4. Naprawa lub jej etapy będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi w § 5 niniejszej umowy, w sposób nie kolidujący z pracą Sądu.

5. Po wykonaniu prac na rzecz Zmawiającego zostanie sporządzony protokół, w którym należy opisać wykonane przez Wykonawcę czynności .

6. Zamawiający wyznaczy osoby, nadzorujące realizację obowiązków wynikających z umowy oraz uprawnione do podpisania protokołu. Dokonają one każdorazowo potwierdzenia wykonania prac, podpisując protokół będący podstawą do wystawienia faktury. 
Osobami koordynującymi ze strony Zamawiającego będą:

1) 
Krzysztof Krasowski 
tel. 85 665 65 67 a w razie nieobecności:
2) 
Aneta Niewińska
 
tel. 85 665 65 05 lub 515 347 453
3) 
Krzysztof Górzewski
tel. 85 665 65 68

7. Osobą koordynującą właściwe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest: ........................................................................................ tel: ………………………………
8. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące bezpośrednio w realizacji przedmiotu umowy posiadają stwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie konserwacji urządzeń technicznych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (DZ.U. Nr 79, poz. 849 
z późn.zm.) - w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.
9. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

10. Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu swojej posesji pracowników w stanie nietrzeźwym lub nie stosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.

11. Ustalona przez strony całkowita cena za wykonanie czynności objętych przedmiotem umowy wynosi ............................................ zł brutto (słownie: ................................................................. .................................................................................................) z uwzględnieniem podatku VAT. 
12. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr ........................... .............................................................................
13. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół, o którym mowa w §5 ust.1.
14. Dopuszczalna jest zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do zmiany wielkości tych podatków.

15. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia podpisania umowy do 29.05.2020r.
16. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności:

1)
w przypadku ujawnienia prowadzenia prac przez pracowników Wykonawcy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka,

2) 
w przypadku wydania przez UDT, decyzji negatywnej, skutkującej koniecznością zatrzymania urządzenia.
17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za niedotrzymanie terminu realizacji czynności objętych umową, w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przestoju urządzenia 
2)
w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, w przypadku gdy Zamawiający rozwiąże umowę 
w trybie § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
18. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary z należności Wykonawcy.
19. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu kosztów opłaty za dozór UDT w przypadku decyzji negatywnej. Podstawą zwrotu kosztów będzie nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego. Zamawiający może potrącić kwotę z należności Wykonawcy.

20. Wykonawca odpowiada w pełnym wymiarze za wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy oraz inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia przeglądów, jak również czynności konserwacyjnych i naprawczych, zaistniałych z winy Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP ............................................
Zamawiający udostępni urządzenia do realizacji usługi.
21. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi listę osób zaangażowanych bezpośrednio 
w wykonanie przedmiotu zamówienia zawierającą ich imię i nazwisko, nr świadectwa kwalifikacji 
z datą ważności aktualną na czas realizacji umowy. Lista będzie sporządzona w formie załącznika, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

22. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji tych danych, każdorazowo w przypadku zmiany 
w trakcie realizacji umowy (zarówno czasowej jak i stałej),

23. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu świadczonej usługi (wykonania przedmiotu umowy), a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu umowy, posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia, licencje oraz ubezpieczenie (zgodnie z pkt XI ust. 2 SWZZ)
Wykonawca wskazuje następujące kanały komunikacji z Zamawiającym, obowiązujące przez okres trwania umowy:

1) adres do korespondencji: ............................................................................

2) telefon komórkowy: ...................................................................................

3) e-mail: .........................................................................................................
24. W sprawach nie uregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
25. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór poddany będzie rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Y K O N A W C A :
Z A M A W I A J Ą C Y :


